## Slide 1: Magic Karten Shop
build  trade  share
Semesterprojekt von:
Sebastian Peltner , Jakob Tissen, Kevin Gerzen, Andre Grellman, Nick Friedrich, Jonas vom Braucke

## Slide 2: Inhalt:
Produktvorstellung
  Entity-Relationship-Modell
  Beispiel SQL Anweisungen
  Webanwendung
Planung Soll/ ist Vergleich
Rechnungsstellung

## Slide 4: Planung: Soll Ist Vergleich
  Geschäftsmodell und Logo/Art-Design
    Soll: 6.11.18 Ist: 4.11.18
  ER Diagramm
    Soll: 5.12.18 Ist: 2.12.18
  Skripte entwickeln
    Soll: 23.1.19 Ist: 22.1.19
  Datenbank aufsetzen
    Soll: 23.1.19 Ist: 21.1.19
  Datensätze entwickeln & einpflegen
    Soll: 23.1.19 Ist: 22.1.19
  Views und Beispiel SQL Anweisungen
    Soll: 23.1.19 Ist: 22.1.19
  Webanwendung fertigstellen
    Soll: 23.1.19 Ist: nicht fertiggestellt

## Slide 5: Rechnungsstellung
    Stundensatz
      Entwickler: 60€ , Projektleiter: 75€
    Berechnete Zeit
      1CP : 30h / Mitarbeiter
      Summe : 4050€
    Weitere Posten
      Betriebskosten: 950€
      Gewinn: Netto: 4050€ , Brutto: 5000
    Rechnung
      Summe: 10000€

## Slide 6: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!